Rapport de la reunion du 6 décembre 2002

Furent présents : Alexandre Capron, APN, Bruno de Waeghe , J.C.Kicq,  P.Pilavachi , S.T.Pham, T.Lenom, P.Bécret

Animateur :P.Bécret

Secrétaire :S.T.Pham

- Présentation du travail :

. J.C : a présenté un plan d’attache des caillebotis. Il faut tenir compte du couple (au bout du boulon) engendré par les forces s’exerçant sur l’autre extrémité du boulon

. Paul : outillage ( liste des prix des outils, catalogue,  fournisseurs : il a trouvé 2 fournisseurs qui seront capables de nous vendre des outils avec des prix convenables)

Pour la perceuse : on peut la louer

Suivant la recherche de Paul, le moins cher est le Brico

Il ne faut pas oublier la Pince à Cadence

Bruno a l’idée de partager les outils avec les autres groupes (cela peut diminuer le coût). Il les a contactés et il y en a 2 qui semblent être d’accord.

. P.Bécret : a effectué les calculs des résistances, de la flèche et des treillis

Il faut les coefficients de sécurité, faut multiplier la charge par un coefficient

Il a aussi des idées sur l’assemblage : utiliser des plaques sur lesquelles on met des trous ronds ( à travers lesquels on peut mettre des boulons ou des outils servant aux câbles), utiliser un cisaillage pour fabriquer des plaques

Remarque : il faut obéir la conception des assemblages

. Thierry : a données des idées sur le montage et démontage

Utiliser des rouleaux : à partir d’une berge, on met des rouleaux jusqu’à la moitié, puis, on met la passerelle dessus et la glisse sur des rouleaux.

Utiliser des roulettes: on fixe ( d’une façon démontable) des roulettes à chaque côté de la poutre. C’est intéressant car comme ça, le travail qui reste à faire est juste de mettre les caillebotis dessus. ( désolé, je comprends pas très bien cette méthode malgré que j’aie demandé à Thierry, il a dit qu’il faut encore d’autre chose comme le contre-poids. Et il vaut donc mieux que Thierry garde cette méthode dans son cahier pour ne pas oublier)

Il a aussi remarqué qqch sur la définition du treillis : 1 treillis est 1 ensemble de cadres, ce n’est pas 1 poutre porteuse avec des montants verticaux boulonnés et des barres en travers. Il faut donc faire des cadres séparés et assemblés

.Tung doit faire le travail sur le montage et démontage mais il n’a pas très bien compris son travail et il a donc donné des méthodes données dans la réunion dernière ( qui sont pas applicables)

. Arnaud : continue le travail sur la recherche des câbles :des informations, des prix, des fournisseurs, quels types de câbles on va utiliser

- Travail à faire :

Montage, démontage : on a déjà 2 méthodes, il faut donc pas s’en occuper pour l’instant

Plan : J.C, faire un plan concret de la passerelle, continuer l’études des poutres (en U, en I ou en L)

Représentation et le Budget : Bruno et Arnaud

La rampe d’accès : Thierry

Outillage : Paul, déterminer la boite d’outils ( qqs clés, foreuse,pince à cadence, scie à métal,…)

Vérifier des calculs effectués par P.Bécret et Alexandre :Tung, rencontrer une personne compétente dans ce domaine ( M. Bouillard, C4)

L’étude de la résistance des boulons : P.Bécret

Les attaches : Alex

La réunion prochaine est fixée le Vendredi 13 novembre à partir de 13h30